附件1

采购内容

一、项目名称

基于一体化平台监测工作数据自动化处理分析研究课题。

二、主要目标

作为数字经济先行区和东南沿海电磁安全屏障，福建省无线电管理一体化平台已建成覆盖全省9个设区市的监测网络，与国家平台互联互通，整合了多类监测设备、多源监测数据，为全面掌握无线电频谱使用状况、支撑无线电管理奠定坚实基础。然而，实际监测工作发现数据处理分析仍存在诸多问题，包括数据采集依赖人工操作，按经验进行，自动化程度低，区域差异化高；采集的数据直接以任务维度按照原始格式存储，不满足数据标准化存储的要求；数据分析缺乏标准化模型，智能化、自动化程度较低，难以充分发挥数据聚合分析价值，无法快速为无线电管理决策提供线索和依据。

如何有效利用全省监测站点，自动化采集监测数据，结合大数据平台，转化为符合最新标准要求的存储格式进行存储，并在此基础上进行数据分析，支撑对应报表的填报，成为当前亟待研究的内容。基于此，开展《基于一体化平台监测工作数据自动化处理分析研究》课题具有重要意义，旨在充分发挥一体化平台的优势，提升数据采集、存储和分析的标准化和自动化水平，为福建省无线电管理工作的科学决策与高效执行提供有力支撑。

三、服务内容

1.按照福建省无线电管理工作开展的需要，结合《无线电监测和行政执法工作报告制度(试行)》和《超短波频段无线电监测数据库结构技术规范（意见征求稿）》等相关规范的要求，分析总结课题的具体需求。在此基础上，结合福建省的网络传输能力、数据处理能力、数据存储能力和应用建设现状，分析问题，提出数据处理的具体思路,设计一套架构方案。

2.方案设计必须遵循一体化平台设计理念，符合无线电管理一体化相关系列规范的要求和约束，在现有规范标准的框架内通过合理设计实现。

3.方案涉及采集部分、存储部分和分析部分的内容。采集部分要求基于福建省一体化平台监测联网体系，快速执行和跟踪监测任务，实现全省监测数据的自动化采集。存储部分按照《超短波频段无线电监测数据库结构技术规范（意见征求稿）》的要求，探究新标准数据格式，包括原始数据和统计数据的转化和存储。分析部分要求在原始数据和统计数的基础上，面向《无线电监测和行政执法工作报告制度(试行)》中排查违法违规信号的要求，设计自动化分析算法，实现对应数据的分析和结果报表的生成；通过综合数据分析，分析信号使用参数，为信号排查工作提供线索。

4.除标准化的信号分析外，课题还需要探讨后续引入大模型等智能分析能力进行的方向，为后续进一步进行智能化建设提出思路。

5.方案必须体现平台性、开放性的特点，尽可能满足一体化平台解耦合的要求。方案必须具备兼容性，兼容多厂家、多硬件、多数据库、多操作系统、多语言的软硬件运行环境，支持在国产软硬件体系上进行部署。

6.根据设计环节所提出的建议方案，结合我省运行现状，搭建测试环境。利用测试环境对建议方案的可行性进行验证测试。总结前述环节内容，根据分析、设计、测试结果，对我省的一体化平台后续优化提出建议和改造方案，为数据的挖掘利用提供新思路。形成课题报告或课题论文一份。

四、服务要求

1.服务时间：2025年12月10日前完成专家评审并结题。

2.服务供应商能够针对本项目组建专门的研究团队，具备相关技术能力。

3.服务供应商在实施过程中，应与采购人联系沟通及汇报工作，必要时应组织相关专家开展调研，发现问题及时上报。

4.服务供应商所提供的研究结论应有真实、稳定、可靠的监测数据积累作为支撑。

5.服务供应商对执行本项目过程中知悉的涉密信息严加保密，不得将其知悉的秘密和采购人提供的资料对外泄露。

6.采购人对服务供应商的研究成果组织不少于3名专家进行专业评审，所需经费由服务供应商负责。服务供应商按评审意见修改完善并提交研究成果终稿后课题结题。

五、付款方式

项目验收通过后，供应商向采购人提供相应的发票及支付文件后10个工作日内，采购人向供应商支付合同金额的合同款。采购人支付款项前，供应商须提前提供等数额的发票给采购人。如因供应商未及时提供等额发票，采购人不因此承担迟延付款的责任。

采购人在前款规定的付款时间为向相关采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间）。

六、资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力的高等院校、科研机构、企事业单位和社会团体。

2.具有良好信誉，遵守国家有关法律、法规和规章，参加本采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录行为。

3.研究团队长期参与无线电管理一体化平台的建设与开发工作，具备1个以上无线电相关项目的建设案例。

4.课题研究团队总人数应不少于5个，具备高级以上职称(或同等任职资格)技术人员不少于1人，中级以上职称(或同等任职资格)不少于3人。

5.本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。